RELWO

Plataforma de servicios a domicilio con pago en custodia

Matriz RACI

Responsabilidades del equipo y del Product Owner por actividad del proyecto

Asignatura: Portafolio de Título (Capstone) — PTY4614

Carrera: Ingeniería en Informática — Duoc UC, Sede Plaza Norte

Equipo: Mauricio Poblete · Tania Sáez · Nayareth Suárez

Fase: Fase 2 — Desarrollo y ejecución

Fecha: 19 de octubre de 2026

Convención: R: Responsable (ejecuta) · A: Aprueba (rinde cuentas) · C: Consultado · I: Informado

# 1. Roles

Scrum Master y desarrollador (MP): Mauricio Poblete. Es responsable del servidor, la base de datos, la aplicación móvil y la nube. Además revisa e integra todos los cambios y lleva la documentación de seguimiento.

Desarrolladora (TS): Tania Sáez. Está a cargo de la torre de control (panel web), el diseño visual y el prototipo navegable. También revisa el diseño de la app.

Desarrolladora (NS): Nayareth Suárez. Trabaja en el tablero de métricas y la exportación de eventos, en encargos acotados del panel, el servidor y la app, y en las pruebas de accesibilidad del panel. Antes del 05-10 su responsabilidad fueron las evidencias académicas y el seguimiento documental.

Product Owner (PO): el cliente del proyecto (parte comercial). Prioriza el backlog, revisa los incrementos en cada Revisión y resuelve las decisiones de negocio.

Asesora legal (AL): externa. Es consultada sobre el pago en custodia, los términos y condiciones y la protección de datos.

Docente guía (DG): Duoc UC. Evalúa las evidencias de cada fase de la asignatura.

# 2. Matriz

| Actividad / entregable | MP | TS | NS | PO | AL | DG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y Especificación de Requerimientos | R | C | C | A | C | I |
| Visión y registro de cambios | R | C | I | A | - | I |
| Product Backlog y estimación | R | C | C | A | - | I |
| Planificación de sprint (Sprint Backlog) | A/R | C | C | C | - | I |
| Seguimiento diario y tablero | A/R | R | R | I | - | - |
| Revisión del sprint con el PO | R | C | C | A | - | I |
| Retrospectiva y seguimiento de acciones | A/R | R | R | I | - | - |
| Arquitectura de la solución | A/R | C | I | I | - | I |
| Modelo de datos y scripts | A/R | I | C | I | - | I |
| Prototipo navegable y diseño visual | C | A/R | I | C | - | I |
| Servidor y API | A/R | C | R | I | - | - |
| Aplicación móvil (cliente y maestro) | A/R | C | R | C | - | - |
| Torre de control (panel web) | A | R | R | C | - | - |
| Tablero de métricas y exportación | A | C | R | C | - | - |
| Integración del pago con custodia | A/R | I | I | C | C | - |
| Verificación de identidad y licencia SEC | A/R | R | I | C | C | - |
| Términos y condiciones, protección de datos | C | I | I | A | R | - |
| Pruebas automáticas en cada cambio | A/R | R | R | I | - | - |
| Pruebas en teléfono y diseño | R | R | C | I | - | - |
| Revisión e integración de cambios | A/R | C | C | - | - | - |
| Despliegue y publicación del panel | A/R | C | I | I | - | - |
| Documentación Scrum y plan de trabajo | A/R | C | C | I | - | I |
| Evidencias académicas de la Fase 2 | R | R | R | - | - | A |
| Presentación de avance | R | R | R | I | - | A |

## 2.1 Alcance de cada actividad

Algunas filas de la matriz se abreviaron; su alcance completo es el siguiente. “Levantamiento y Especificación de Requerimientos” cubre el levantamiento de requerimientos y la redacción de la Especificación de Requerimientos. “Visión y registro de cambios” corresponde al documento de visión y al registro de cambios de alcance. “Product Backlog y estimación” incluye la estimación de historias, y “Planificación de sprint” se refiere a la planificación de cada sprint y su Sprint Backlog.

“Seguimiento diario y tablero” es el seguimiento diario y el tablero del sprint. “Revisión del sprint con el PO” es la Revisión del sprint con el Product Owner. “Modelo de datos y scripts” incluye los scripts de base de datos, y “Tablero de métricas y exportación” abarca la exportación de eventos.

“Pruebas en teléfono y diseño” comprende las pruebas en teléfono y la revisión del diseño de la app. “Despliegue y publicación del panel” es el despliegue en el entorno de prueba y la publicación del panel. “Evidencias académicas de la Fase 2” corresponde a las guías 2.4 y 2.6.

# 3. Notas

Hay un único responsable que aprueba (A) por actividad. En la mayoría de las actividades técnicas Mauricio Poblete ejecuta y aprueba (A/R), porque concentra el rol de Scrum Master, el desarrollo del servidor y de la app y la revisión de todos los cambios. Es una tensión que el equipo declaró desde el inicio y que se mitiga cediendo unidades acotadas a Tania Sáez y Nayareth Suárez.

Desde el 07-10-2026 la documentación de seguimiento (bitácora, artefactos Scrum, convenciones) la consolida una sola persona a partir de la descripción que cada integrante deja en su cambio, para evitar conflictos entre versiones editadas en paralelo.

Nayareth Suárez se incorporó al desarrollo del producto el 05-10-2026 con el tablero de métricas; antes de esa fecha su aporte se concentró en las evidencias académicas y el seguimiento documental.