RELWO

Plataforma de servicios a domicilio con pago en custodia

Product Backlog

Épicas, historias de usuario y estado de avance del MVP al cierre del Sprint 7

Asignatura: Portafolio de Título (Capstone) — PTY4614

Carrera: Ingeniería en Informática — Duoc UC, Sede Plaza Norte

Equipo: Mauricio Poblete · Tania Sáez · Nayareth Suárez

Fase: Fase 2 — Desarrollo y ejecución

Fecha: 19 de octubre de 2026

Estado: Al cierre del Sprint 7; Sprint 8 en curso

# Contenido

- Propósito y cómo se usa

- Roles Scrum

- Cadencia y eventos

- Definición de Listo y Definición de Terminado

- Estimación

- Épicas

- Historias de usuario por épica

- Lo que queda

- Elementos bloqueados por terceros

- Evolución del backlog

# 1. Propósito y cómo se usa

El Product Backlog es la lista única y priorizada de todo lo que el producto debe hacer. Lo que no está aquí no se construye, y el orden dice qué va primero.

El Product Owner, que aquí es el cliente, decide qué entra y en qué orden según el valor para el negocio. El equipo estima, propone cuánto compromete en cada sprint y rinde cuenta en la Revisión.

Cada elemento se escribe como historia de usuario: quién la necesita, qué quiere y para qué, desde quien usa el producto —cliente, maestro o administración— y no desde la técnica. Las historias puramente técnicas se declaran como habilitadoras y van en una épica propia.

Este documento no redefine requerimientos: su definición, reglas y criterios de aceptación viven en la Especificación de Requerimientos de Software (ERS). Aquí solo se organiza ese alcance en épicas e historias, se estima y se registra su estado al 19 de octubre de 2026, cierre del Sprint 7 e inicio del Sprint 8.

# 2. Roles Scrum

El equipo es de tres personas y no simula ser más grande; los roles se declaran tal como funcionan.

Product Owner: el cliente (la parte comercial). Define el alcance, prioriza, decide lo de negocio y recibe el incremento en cada Revisión.

Scrum Master: Mauricio Poblete. Sostiene la cadencia, planifica, retira impedimentos, escala al cliente lo que depende de él y revisa todos los cambios antes de incorporarlos.

Desarrollo, vía de servidor, app y nube: Mauricio Poblete. Se ocupa del servidor, la aplicación móvil, la nube de pruebas y el contrato de la API.

Desarrollo, vía del panel y diseño: Tania Sáez. Está a cargo de la torre de control, el diseño visual, el prototipo navegable y la revisión del diseño de la app.

Desarrollo, vía de métricas y encargos: Nayareth Suárez. Hasta el 05-10-2026 trabajó en evidencias académicas, seguimiento documental y pruebas en pantalla; desde entonces, en el tablero de métricas y encargos acotados del panel, el servidor y la app.

Dos tensiones se declaran por honestidad. El Scrum Master concentra además el desarrollo del servidor y la revisión de todos los cambios, lo que convirtió la revisión humana en el cuello de botella real de los sprints 6 y 7. Y el Product Owner no está a tiempo completo: lo que depende de él se registra con fecha pedida y, si no llega, la historia pasa declarada al siguiente sprint.

# 3. Cadencia y eventos

La planificación del sprint se hace el primer día del sprint o la víspera del cierre del anterior y dura 45 a 60 minutos. La sincronización diaria ocurre cada día hábil, dura 10 minutos y queda registrada en el tablero del sprint. La Revisión del sprint se hace el último día del sprint, con el cliente, y dura 30 minutos. La retrospectiva va a continuación de la Revisión y dura 20 a 30 minutos.

Los sprints 1 a 4 fueron de una semana; desde el Sprint 5 pasaron a dos o tres, porque con la app, el servidor y el panel avanzando a la vez una semana no alcanzaba para construir, revisar e integrar una rebanada completa. El Sprint 4 fue la excepción: un recorrido de fin de semana para que la app existiera antes del Sprint 5.

| Sprint | Fechas | Objetivo en una línea |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03 al 08-08 | Cimientos del repositorio y del servidor; contrato para arrancar el panel. |
| 2 | 10 al 17-08 | Torre de control navegable con las bandejas de registro; integración continua. |
| 3 | 17 al 21-08 (panel hasta el 29-08) | Flujo troncal de dinero contra el simulador de pago; primer hito de demostración al cliente. |
| 4 | 29 y 30-08 | La app recorre el flujo del cliente y del maestro en un dispositivo. |
| 5 | 03 al 09-09 | Acceso real, publicación con multioferta y entorno de pruebas en la nube. |
| 6 | 09 al 25-09 (cierre el 29-09) | La torre ve lo que hace el flujo; fase en terreno completa; correo y push reales; segundo hito de demostración. |
| 7 | 30-09 al 15-10 | Disputas, instrumentación de los seis eventos y licencia SEC; tercera integrante en el desarrollo. |
| 8 | 19 al 30-10 | En curso: torre y app listas para datos reales; preparar la revisión de aceptación del MVP. |
| 9 | 02 al 13-11 | Contingencia, solo para lo que espera respuesta de terceros. |

El Sprint 8 está en curso y no tiene acta ni retrospectiva todavía. La Revisión del Sprint 7 con el cliente se hizo el 16 de octubre; sus observaciones se registran en la versión siguiente del acta de ese sprint.

# 4. Definición de Listo y Definición de Terminado

Definición de Listo. Una historia puede entrar al compromiso de un sprint cuando tiene criterios de aceptación verificables, tomados o derivados de la ERS, y no depende de una decisión abierta del cliente ni de la asesora legal; si depende, se anota con fecha pedida y no entra. Además debe estar estimada con la escala acordada y, si valía 13, ya haber sido dividida. Lo que necesita del servidor (el contrato de la API) debe existir o entrar antes en el mismo sprint, y la historia debe tener una persona dueña dentro de la vía que la construye.

Definición de Terminado. Una historia está terminada cuando tiene pruebas automáticas que pasan en su totalidad y la verificación quedó declarada en el cambio. Debe haber sido revisada por otra persona antes de integrarse; en panel y app, además, se miró en pantalla. Tiene que estar integrada en la rama principal y, si cambia la base de datos, desplegada en el entorno de pruebas en la nube. Debe estar documentada: la bitácora del proyecto registra qué se hizo y qué se decidió. Por último, es demostrable en la Revisión o está declarada explícitamente como habilitadora técnica.

# 5. Estimación

Se estima en puntos de historia con la escala de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Un 13 no cabe en un sprint con certeza y se divide antes de comprometerlo.

En agosto no existía velocidad histórica. Se supuso una capacidad de cerca de 22 puntos por sprint de una semana, como esfuerzo humano de dos personas, y se declaró como conjetura. La velocidad real la superó desde el Sprint 2: el equipo comprometía por sobre esa cifra como apuesta informada, cumplía y además construía una reserva declarada en cada Sprint Backlog. El Sprint 5 entregó 145 puntos; el Sprint 6, 278 con la reserva; el Sprint 7, 71 comprometidos y 11 de reserva. Lo explican la reserva, que permitió seguir produciendo cuando el compromiso se cerraba antes de tiempo, y las herramientas de apoyo al desarrollo, que multiplicaron la capacidad de construcción hasta que el límite pasó a ser la revisión humana, de una sola persona.

Por eso la velocidad no es comparable entre sprints: las ventanas fueron de dos días a tres semanas, parte de la app corrió primero contra dobles de desarrollo y después se integró contra el servidor real, y la reserva de unos sprints se contó y la de otros no. Las cifras explican el esfuerzo de cada sprint; no sirven para proyectar fechas.

# 6. Épicas

Las épicas agrupan historias que resuelven un mismo problema para el usuario; el estado es al 19 de octubre de 2026.

## 6.1 Épicas terminadas al 19-10

E2 Catálogo, comunas y cobertura. Que el cliente sepa qué oficios contratar y dónde, y que una comuna se abra cuando haya maestros.

E4 Perfil y hogares. Que el cliente describa su hogar una vez y sirva para cada solicitud.

E7 Agenda y día del servicio. Que cliente y maestro sepan qué pasa el día del servicio, de «en camino» al término con evidencia.

E8 Cotización en terreno y aprobación. Que el maestro proponga el monto definitivo tras el diagnóstico y nada se ejecute sin autorización.

E10 Evaluaciones. Que cliente y maestro se evalúen mutuamente y la reputación se vea donde se decide.

## 6.2 Épicas en curso al 19-10

E1 Habilitación técnica. Una base segura, probada e integrada sobre la cual construir lo demás.

E3 Identidad y acceso. Que cada persona entre con una cuenta propia, segura y con su rol.

E5 Solicitud y publicación con multioferta. Que el cliente publique un pedido, reciba ofertas reales y elija sin pagar por adelantado.

E6 Maestros y verificación. Que solo trabajen maestros aprobados y verificados, con Sello RELWO y licencia SEC.

E9 Pago en custodia y cierre con código. Que el dinero quede retenido hasta que el cliente confirme el término con su código de 3 dígitos.

E11 Reclamos y disputas. Que un problema se reporte con evidencia, retenga el pago y se resuelva desde la torre.

E12 Torre de control. Que la administración opere: registros, parámetros, pagos, disputas y auditoría.

E13 Notificaciones y mensajería. Que cada parte se entere a tiempo y pueda conversar sin exponer su teléfono.

E14 Métricas e instrumentación. Que el cliente mida el uso del producto con seis eventos consultables y exportables.

Cinco épicas están terminadas en lo que el MVP exige; las demás tienen historias en el Sprint 8, a la espera de terceros o fuera del MVP.

# 7. Historias de usuario por épica

Convenciones: los puntos son los de la estimación con que la historia entró al sprint; «Sprint» es el de término o el programado; el estado es Hecha, En curso (Sprint 8), Pendiente (Sprint 9 de contingencia o Fase 3) o Fuera del MVP. Si una historia se construyó en dos partes, el sprint anotado es el de la que la dejó usable de punta a punta.

## 7.1 E1 Habilitación técnica

Historias habilitadoras: sin valor demostrable directo, pero sin ellas no existe nada de lo que sigue.

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como equipo, queremos un repositorio con estructura acordada y plantilla de revisión con lista de seguridad, para revisar todo igual. | 2 | 1 | Hecha |
| HU-02 | Como equipo, queremos un servidor base configurable por entorno y sin secretos en el código, para no exponer credenciales al desplegar. | 3 | 1 | Hecha |
| HU-03 | Como equipo, queremos la base de datos con migraciones y entornos de desarrollo y pruebas separados, para no tocar datos reales. | 3 | 2 | Hecha |
| HU-04 | Como equipo, queremos los estados del servicio publicados como contrato compartido entre servidor, panel y app, para que nadie invente otro. | 2 | 1 | Hecha |
| HU-05 | Como administración, quiero una auditoría de solo escritura que nadie pueda editar ni borrar, para confiar en lo que dice. | 5 | 1 | Hecha |
| HU-06 | Como equipo, queremos el contrato de la API generado desde el servidor y verificado en integración continua, para no desincronizar panel y app. | 5 | 2 | Hecha |
| HU-07 | Como equipo, queremos un entorno de pruebas en la nube con servidor y panel desplegados, para que el cliente pruebe fuera de nuestras máquinas. | 8 | 5 | Hecha |
| HU-08 | Como equipo, queremos almacenamiento privado de fotos y documentos y reparto de la app a probadores, para probar con material real sin exponerlo. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-09 | Como equipo, queremos una revisión de seguridad del servidor con herramientas de análisis (envíos repetidos, topes por minuto) antes del piloto. | 5 | 9 | Pendiente |

## 7.2 E2 Catálogo, comunas y cobertura

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-10 | Como administración, quiero oficios y comunas como datos configurables, para abrir o cerrar servicios sin publicar otra versión de la app. | 5 | 5 | Hecha |
| HU-11 | Como cliente, quiero ver en el inicio los oficios contratables y los «Próximamente», y registrar mi interés en uno no disponible, para orientar la expansión. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-12 | Como cliente, quiero que mi comuna se determine por el polígono administrativo y saber si hay cobertura efectiva, para no publicar en vano. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-13 | Como administración, quiero que una comuna se active sola al alcanzar el umbral de maestros verificados y disponibles, con desactivación manual prioritaria. | 8 | 6 | Hecha |

## 7.3 E3 Identidad y acceso

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-14 | Como persona sin cuenta, quiero crear mi cuenta como cliente o maestro y verificar mi correo con un código, para acceder a la app. | 8 | 5 | Hecha |
| HU-15 | Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión de forma segura, con la sesión en el almacenamiento seguro del teléfono y límite de intentos. | 5 | 4 | Hecha |
| HU-16 | Como usuario, quiero restablecer mi contraseña con un código al correo, sin que la app revele si el correo existe. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-17 | Como usuario, quiero desbloquear la app con huella, rostro o patrón al abrirla con sesión guardada, para reingresar rápido y seguro. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-18 | Como usuario, quiero aceptar términos y consentimientos con los textos definitivos antes de usar la cuenta, para saber a qué me comprometo. | 3 | Fase 3 | Pendiente |
| HU-19 | Como usuario, quiero entrar con un proveedor de identidad externo y limitar la sesión a un dispositivo, para simplificar el acceso. | 5 | — | Fuera del MVP |

## 7.4 E4 Perfil y hogares

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-20 | Como cliente, quiero registrar mis hogares con dirección geocodificada y confirmar el punto en el mapa, para que el maestro llegue bien. | 8 | 5 | Hecha |
| HU-21 | Como cliente, quiero describir mi hogar (vivienda, dormitorios, baños, pisos, mascotas, teléfono de referencia), para que el maestro llegue informado. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-22 | Como cliente, quiero administrar varios hogares y elegir el principal, para publicar desde el que corresponda. | 3 | 7 | Hecha |
| HU-23 | Como usuario, quiero editar mi perfil y, como maestro, administrar mis alertas, para recibir solo los avisos que me interesan. | 5 | 6 | Hecha |

## 7.5 E5 Solicitud y publicación con multioferta

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-24 | Como cliente, quiero publicar una solicitud con fotografía, descripción y ventana horaria, programada o urgente y sin precio por adelantado. | 8 | 5 | Hecha |
| HU-25 | Como cliente, quiero describir los ambientes de una limpieza por tipo y cantidad, y repetir una limpieza completada desde su detalle. | 3 | 7 | Hecha |
| HU-26 | Como maestro, quiero recibir solo las solicitudes que calzan con mis oficios, comunas y horarios, en una bandeja que se actualiza sola. | 8 | 6 | Hecha |
| HU-27 | Como maestro, quiero ofertar viendo el desglose completo de comisión y poder retirar la oferta, para decidir con la cifra real. | 5 | 5 | Hecha |
| HU-28 | Como cliente, quiero ver ofertas en vivo con nombre, sello y calificación, ordenarlas por llegada, precio o calificación, descartar y elegir sin pagar. | 8 | 6 | Hecha |
| HU-29 | Como plataforma, quiero que la publicación cierre por plazo, dé tiempo de elección y se republique sola si no hubo ofertas. | 5 | 5 | Hecha |
| HU-30 | Como cliente, quiero cancelar la solicitud o la visita con motivos y reglas claras sobre el cargo por visita. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-31 | Como cliente, quiero que mi historial de servicios cargue de a poco desde el servidor, para que la lista siga rápida. | 2 | 8 | En curso |
| HU-32 | Como administración, quiero un flujo definido para la solicitud que ningún maestro toma (cancelación con aviso o asignación manual). | 3 | 8 | En curso |
| HU-33 | Como cliente, quiero programar una limpieza recurrente, quincenal o semanal, para no publicar cada vez. | 8 | Fase 3 | Pendiente |

## 7.6 E6 Maestros y verificación

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-34 | Como maestro, quiero declarar mis oficios, comunas, horarios y si acepto urgencias, para que la difusión me llegue bien. | 5 | 5 | Hecha |
| HU-35 | Como administración, quiero aprobar o rechazar cada registro de maestro desde la torre, con motivo obligatorio al rechazar. | 8 | 5 | Hecha |
| HU-36 | Como administración, quiero revisar los documentos del maestro por capas (identidad, antecedentes, referencias, oficio), para otorgar el Sello RELWO con fundamento. | 8 | 6 | Hecha |
| HU-37 | Como cliente, quiero ver el Sello RELWO solo cuando las capas del maestro están vigentes, para confiar en quién entra a mi casa. | 3 | 6 | Hecha |
| HU-38 | Como administración, quiero validar la licencia SEC del maestro por RUT desde el servidor y reverificarla periódicamente, sin que el maestro suba nada. | 5 | 7 | Hecha |
| HU-39 | Como plataforma, quiero bloquear temporalmente por mal uso a quien acumule incumplimientos y suspender definitivamente desde la torre. | 8 | 6 | Hecha |
| HU-40 | Como administración, quiero validar identidad y antecedentes del maestro con un proveedor externo, para no depender solo de la revisión manual. | 8 | 9 | Pendiente |

## 7.7 E7 Agenda y día del servicio

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-41 | Como maestro, quiero ver mi agenda con próximos servicios, pendientes y urgencias, para organizar mi día. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-42 | Como maestro, quiero marcar «en camino» y «llegué» con validación de mi posición, para que el cliente sepa que voy. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-43 | Como cliente, quiero ver en un mapa al maestro en camino, con ruta y rango de llegada, y que la pantalla se actualice sola en cada paso. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-44 | Como maestro, quiero declarar que un trabajo escapa a mi capacidad, con su diagnóstico, para que el caso se cierre como visita. | 3 | 6 | Hecha |
| HU-45 | Como maestro, quiero marcar el término con lista de verificación por oficio y fotografía del trabajo terminado, para dejar evidencia. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-46 | Como cliente o maestro, quiero reprogramar un servicio ya agendado desde la app, para no tener que cancelarlo. | 5 | Fase 3 | Pendiente |

## 7.8 E8 Cotización en terreno y aprobación

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-47 | Como maestro, quiero cotizar el monto definitivo en terreno tras el diagnóstico, con tope de aumento configurable, para cobrar por el trabajo real. | 8 | 5 | Hecha |
| HU-48 | Como cliente, quiero autorizar o rechazar el monto definitivo en la app, con confirmación explícita, para que nada se ejecute sin mi acuerdo. | 5 | 5 | Hecha |
| HU-49 | Como plataforma, quiero impedir toda transición del servicio que su estado no permita, para que un trabajo no avance sin aprobación vigente. | 8 | 3 | Hecha |
| HU-50 | Como maestro, quiero registrar un gasto imprevisto con foto del comprobante y validación automática, para cobrarlo al cierre sin discusión. | 8 | 6 | Hecha |

## 7.9 E9 Pago en custodia y cierre con código

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-51 | Como plataforma, quiero calcular montos, comisiones y redondeos solo en el servidor, para que cliente y maestro vean la misma cifra. | 8 | 3 | Hecha |
| HU-52 | Como cliente, quiero un único cobro al aceptar el monto definitivo, retenido en custodia hasta el cierre, para pagar solo lo hecho. | 8 | 5 | Hecha |
| HU-53 | Como plataforma, quiero que un doble toque o un reintento no genere cobros ni cierres duplicados, para que el dinero sea exacto. | 5 | 3 | Hecha |
| HU-54 | Como cliente, quiero cerrar el servicio entregando mi código de 3 dígitos al maestro, lo que libera el pago y deja un comprobante desglosado. | 8 | 3 | Hecha |
| HU-55 | Como cliente, quiero pagar con una pasarela chilena en modo de pruebas, con retención y liberación reales. | 8 | 9 | Pendiente |

## 7.10 E10 Evaluaciones

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-56 | Como cliente y maestro, queremos evaluarnos mutuamente tras el cierre, a doble ciego, con estrellas y reseña, para construir reputación. | 5 | 6 | Hecha |
| HU-57 | Como maestro, quiero ver la reputación del cliente antes de ofertar y, como cliente, la calificación del maestro en sus ofertas. | 3 | 7 | Hecha |

## 7.11 E11 Reclamos y disputas

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-58 | Como cliente, quiero abrir una disputa desde «Tuve un problema» con categoría, descripción y evidencia, dentro de un plazo tras el cierre. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-59 | Como plataforma, quiero que una disputa retenga el pago hasta su resolución y que el maestro pueda responder. | 5 | 7 | Hecha |
| HU-60 | Como administración, quiero gestionar el caso en la torre y resolverlo en dos pasos, liberando o reembolsando total o parcialmente, con auditoría. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-61 | Como administración, quiero una pantalla con los cobros retenidos por instrucción, para que ninguno se pierda de vista. | 3 | 8 | En curso |

## 7.12 E12 Torre de control

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-62 | Como administración, quiero entrar al panel con credenciales reales y control por rol, y crear otras cuentas administradoras. | 8 | 6 | Hecha |
| HU-63 | Como administración, quiero bandejas de registro de clientes y maestros con búsqueda, antigüedad y resolución con motivo. | 8 | 5 | Hecha |
| HU-64 | Como administración, quiero ajustar parámetros de operación, precios, comisiones, rangos y referencia de precio sin publicar una versión nueva. | 8 | 6 | Hecha |
| HU-65 | Como administración, quiero ver publicaciones en vivo, servicios en terreno por estado y pagos (cotizaciones, cargos de visita y gastos con su veredicto). | 15 (tres de 5) | 6 | Hecha |
| HU-66 | Como administración, quiero ver incumplimientos y bloqueos, casos de soporte y la auditoría con filtros por persona, para intervenir con fundamento. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-67 | Como administración, quiero una referencia corta y única por servicio, caso y cuenta, la misma que ve el cliente, buscable en toda la torre. | 3 | 8 | En curso |
| HU-68 | Como administración, quiero usar el panel desde un teléfono, con el tablero y «Eventos» en tarjetas, para operar fuera de la oficina. | 5 | 8 | En curso |
| HU-69 | Como administración, quiero recorrer el panel solo con teclado y ver estados de carga, vacío y error en cada lista. | 2 | 8 | En curso |

## 7.13 E13 Notificaciones y mensajería

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-70 | Como usuario, quiero correo real para verificar mi cuenta y avisos push en cada cambio de estado del servicio. | 8 | 6 | Hecha |
| HU-71 | Como cliente y maestro, queremos conversar en la app sin exponer nuestros teléfonos, con una campana de novedades no vistas. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-72 | Como usuario, quiero un chat de soporte con respuestas guiadas y, si hace falta, la respuesta de un operador en vivo. | 5 | 8 | En curso |
| HU-73 | Como usuario, quiero verificar mi teléfono por SMS o mensajería instantánea, para no depender solo del correo. | 3 | 9 | Pendiente |

## 7.14 E14 Métricas e instrumentación

| Código | Historia | Puntos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-74 | Como cliente del proyecto, quiero que los seis eventos de producto se registren en el momento del hecho, para medir el uso desde el primer día. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-75 | Como cliente del proyecto, quiero consultar los eventos con filtros, leerlos en palabras y exportarlos a CSV sin ayuda técnica. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-76 | Como cliente del proyecto, quiero un tablero gráfico con cifras y series por periodo, para ver tendencias de un vistazo. | 8 | 7 | Hecha |
| HU-77 | Como cliente del proyecto, quiero ir a la primera y a la última página de «Eventos» y usar Métricas desde el teléfono. | 2 | 8 | En curso |

Resumen de estados: 77 historias; 61 hechas, 8 en curso en el Sprint 8, 7 pendientes (4 en el Sprint 9 de contingencia y 3 en la Fase 3) y 1 fuera del MVP.

# 8. Lo que queda

## 8.1 Sprint 8 (19 al 30-10, en curso)

El objetivo principal es preparar y agendar la revisión de aceptación del MVP con el cliente. En el panel se construyen las pantallas para teléfono (el tablero y «Eventos» en tarjetas, y Métricas con selector de sección), la pantalla de cobros retenidos por instrucción, el recorrido con teclado y los estados de carga, vacío y error. La respuesta del operador de soporte debe llegar sola a la app. También entran el historial paginado desde el servidor y los filtros por referencia corta en toda la torre. Completan el sprint el flujo de la solicitud que nadie toma, una ronda visual sobre el panel publicado y la actualización de dependencias con salto mayor.

## 8.2 Sprint 9 de contingencia (02 al 13-11)

Quedan para esta ventana el cobro en custodia con una pasarela chilena en modo de pruebas y el proveedor de verificación de identidad y antecedentes, cuando la parte comercial cierre el acuerdo. También el canal telefónico (SMS y mensajería instantánea) para verificar el número al crear la cuenta, la revisión de seguridad con herramientas de análisis sobre el servidor y la segunda etapa del filtro de datos de contacto (fotografías), cuando la asesora legal se pronuncie.

## 8.3 Fase 3

En la Fase 3 se harán las pruebas finales en teléfonos reales, de los dos flujos y la torre; el manual de usuario para cliente, maestro y administración; y la presentación final del proyecto con el cierre del portafolio. Además quedan la limpieza recurrente, la reprogramación de un servicio agendado y los textos legales definitivos.

El Sprint 9 se toma solo con lo que haya llegado de terceros; si nada llega, queda como ventana de corrección y pulido, y las historias siguen declaradas pendientes.

# 9. Elementos bloqueados por terceros

Ninguna historia está bloqueada por una decisión interna. Las que siguen esperan a alguien fuera del equipo y estuvieron fuera del compromiso de los sprints 6 y 7 desde su planificación.

HU-55 Pago con pasarela real en modo de pruebas. Depende de la parte comercial, que debe evaluar la pasarela de pago; se pidió para el 09-10 y no hay respuesta. Mientras tanto, el flujo opera contra el simulador de pago y el entorno productivo no se enciende.

HU-40 Verificación de identidad y antecedentes con proveedor externo. Depende de la parte comercial y su acuerdo con el proveedor de verificación de identidad. Mientras tanto, la verificación por capas opera con revisión manual de documentos.

HU-18 Términos y consentimientos; segunda etapa del filtro de datos de contacto. Depende de la asesora legal y su pronunciamiento sobre la ley de protección de datos personales, pedido para el 09-10 y sin respuesta. La primera etapa del filtro (texto) ya opera y los términos usan textos provisionales.

HU-73 Canal telefónico. Depende del proveedor de mensajería y la aprobación de las plantillas; el adaptador quedó en reserva sin construirse. Por ahora la cuenta se verifica solo por correo.

# 10. Evolución del backlog

Este backlog nació el 4 de agosto de 2026 con 87 historias de usuario y 8 habilitadoras, derivadas de la definición inicial del alcance, en 14 épicas y 12 sprints de una semana. Cambió de fondo dos veces: el 26 de agosto, cuando el flujo pasó a la publicación con multioferta (el cliente publica, los maestros ofertan y el cliente elige, en vez de un precio cerrado antes de contratar), lo que reescribió las épicas de solicitud, asignación y precio; y el 3 de septiembre, cuando se adoptó el cobro único al aceptar el monto cotizado en terreno, lo que simplificó la épica de pago. Desde entonces se repriorizó en cada planificación: las decisiones del cliente entraron con número y fecha al registro de cambios de alcance, lo que esperaba a terceros pasó declarado al Sprint 9, y lo que el prototipo navegable descartó (como el mapa de oferentes en el inicio) salió del MVP. Esta versión reemplaza la numeración original por los códigos HU-01 a HU-77 y refleja el estado al cierre del Sprint 7, con el Sprint 8 en curso; se actualizará al cerrar ese sprint, con el acta de su Revisión.